TLOS ANTİK KENTİ’NDEKİ BOULEUTERİON VE PRYTANEİON YAPILARININ

KAZI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI TEKNİK ŞARTNAME

Vinç Kiralama:

“Tlos Antik Kenti’ndeki Bouleuterion ve Prytaneion Yapılarının Kazı ve Belgeleme Çalışmaları” başlıklı proje kapsamında bir adet 40 ton kapasiteli teleskobik vinç ile bir adet 20 ton kapasiteli hiyap türü vinç kiralanacaktır. Çalışma alanı olan Tlos Antik Kenti Muğla İli, Seydikemer İlçesi Yakaköy’de yer almakta olup söz konusu kiralama faaliyeti yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen vinçler yardımıyla Tlos Antik Kenti akropolünün doğu eteğinde sur duvarının gerisinde kalan Bouleuterion ve Prytaneion yapılarının iç ve dış kısımlarındaki mimari bloklar yerinde belgelenip kaldırılarak taş tarlasına taşınacaktır. Sabit pozisyonda duran 40 ton kapasiteli teleskobik vinç ile yıkık vaziyetteki mimari bloklar ile hafriyatın kaldırıp stadyum düzlüğüne indirilmesi planlanmıştır. Bir sonraki aşamada ise 20 ton kapasiteli hiyap tarzı vinç ile sözkonusu bloklar oluşturulacak taş tarlasına taşınacaktır. Kiralanan vinçlerin trafik ve kasko sigortaları vinçleri kiraya veren şirket tarafından yapılacaktır. Mimari bloklar ile hafriyatın kaldırılması esnasında ihtiyaç duyulacak ipek halatlar ve konteynerler kiralanan vinçlerde mevcut olacaktır. Verilecek teklife her şey dahil olmalıdır. Arıza durumunda işin aksamaması için gerekirse başka bir vinç gönderilecektir. Vinçleri kiraya veren şirketin arkeolojik alanda en az beş yıl; vinç operatörlerinin ise arkeolojik alanda en az bir yıl çalışma tecrübesi olmalıdır.

Çalışma Planı ve Maliyet:

“Tlos Antik Kenti’ndeki Bouleuterion ve Prytaneion Yapılarının Kazı ve Belgeleme Çalışmaları” başlıklı proje kapsamında 2019 yılında 40 ton kapasiteli teleskobik vinç 30 iş günü, 20 ton kapasiteli hiyap türü vinç ise 11 iş günü kullanılacaktır. Çalışma saatleri sabah 06:00 da başlayıp saat 14:00 de kadar devam edecektir. Gerektiğinde öğleden sonra kısa süreli çalışmanın yapılması da öngörülmüştür. Çalışmalar esnasında herhangi bir özel avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödemeler her kazı sezonu bitiminde 30 ve 11 günlük çalışma karşılığı olarak iş bitiminde hazırlanacak iş bitimi tutanağı doğrultusunda yapılacaktır.