TLOS ANTİK KENTİ’NDEKİ BOULEUTERİON VE PRYTANEİON YAPILARININ

KAZI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI TEKNİK ŞARTNAME

Vinç Kiralama:

“Tlos Antik Kenti’ndeki Bouleuterion ve Prytaneion Yapılarının Kazı ve Belgeleme Çalışmaları” başlıklı proje kapsamında bir adet 20 ton kapasiteli hiyap türü vinç kiralanacaktır. Çalışma alanı olan Tlos Antik Kenti Muğla İli, Seydikemer İlçesi Yakaköy’de yer almakta olup söz konusu kiralama faaliyeti yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen hiyap vinç, Tlos Antik Kenti akropolünün doğu eteğinde sur duvarının gerisinde kalan Bouleuterion ve Prytaneion yapılarının iç ve dış kısımlarından sabit pozisyondaki 40 ton kapasiteli teleskobik vinç ile kaldırılan blokların, stadyum düzlüğünün bitiminde oluşturulan taş tarlalarına taşınmasında kullanılacaktır. Kiralanan vincin trafik ve kasko sigortaları vinci kiraya veren şirket tarafından yapılacaktır. Mimari blokların kaldırılması esnasında ihtiyaç duyulacak ipek halatlar kiralanan vinçte mevcut olacaktır. Verilecek teklife her şey dahil olmalıdır. Arıza durumunda işin aksamaması için gerekirse başka bir vinç gönderilecektir. Vinci kiraya veren şirketin arkeolojik alanda en az beş yıl; vinç operatörlerinin ise arkeolojik alanda en az bir yıl çalışma tecrübesi olmalıdır.

Çalışma Planı ve Maliyet:

“Tlos Antik Kenti’ndeki Bouleuterion ve Prytaneion Yapılarının Kazı ve Belgeleme Çalışmaları” başlıklı proje kapsamında 2019 yılında 20 ton kapasiteli hiyap türü vinç 19 iş günü kullanılacaktır. Çalışma saatleri sabah 06:00 da başlayıp saat 14:00’e kadar devam edecektir. Gerektiğinde öğleden sonra kısa süreli çalışmanın yapılması da öngörülmüştür. Çalışmalar esnasında herhangi bir özel avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme kazı sezonu bitiminde 19 günlük çalışmanın karşılığı olarak iş bitiminde hazırlanacak iş bitimi tutanağı doğrultusunda yapılacaktır.